里程碑进度计划

项目开始时间：2020. 11.15

预计项目结束时间：2020 .12.15

里程碑 ：

11.17 -- 完成项目协商，明确分工

11.20 -- 完成ui界面的基本构建，完善项目计划

12.05 -- 实现核心功能之一的用例数据配置功能

12.10 -- 实现核心功能之一的数据展示功能

12.15 -- 实现核心功能之一的用力维护功能

12.20 -- 完善项目细节，美化测试平台及数据报告